Средства массовой информации свободны

*Торбеевский*

*вестник*

07.02.2025

***№ 6***

Газета выходит

с ноября 2005г.

*Учредители: местное самоуправление рп Торбеево*

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРБЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**07.02.2025 № 67**

рп. Торбеево

Об **утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия на 2025 - 2030 годы»**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 декабря 2023 года №791 «Об утверждении Государственной программы Республики Мордовия «Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Мордовия», Уставом и ч.5 ст. 54 Устава Торбеевского городского поселения постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия на 2025 - 2030 годы».

2. Постановление администрации Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики 05.02.2018 г. №57/1 «Об утверждении муниципальной программы Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия «Формирование современной городской среды на территории Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района в сети «Интернет» в «Торбеевский вестник»

**Глава администрации**

**Торбеевского городского поселения А.Н. Балашов**

Приложение

к постановлению администрации

Торбеевского городского поселения

№ 67 от 07.02.2025

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Формирование современной городской среды на территории Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия на 2025 - 2030 годы»**

# Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды

# на территории Торбеевского городского поселения

# Торбеевского муниципального района Республики Мордовия

# на 2025-2030 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Торбеевского городского поселения |
| Участники Программы | Администрация Торбеевского городского поселения |
| Подпрограммы Программы | Нет |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Торбеевского городского поселения |
| Задачи Программы | 1) Обеспечение формирования единого облика Торбеевского городского поселения;  2) Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Торбеевского городского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Торбеевского городского поселения используя социальные сети и Интернет-ресурсы. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в\_рп. Торбеево, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 30%, в том числе доля жителей рп. Торбеево в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам развития комфортной среды с использованием цифровых технологий – 60%.  2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу.  3. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу.  4. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 100 %. |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансовых средств – **651,970849** тыс. руб.\*, из них:  Средства республиканского бюджета:  2025 год – **5409,40090** тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб\*  2027 год – 0,0 тыс. руб\*  2028 год – 0,0 тыс. руб\*  2029 год - 0,0 тыс. руб\*  2030 год - 0,0 тыс. руб\*  Средства местного бюджета:  2025 год – **1110,30759тыс. руб**.\*  2026 год – 0,0 тыс. руб\*  2027 год – 0,0 тыс. руб\*  2028 год – 0,0 тыс. руб\*  2029 год - 0,0 тыс. руб\*  2030 год - 0,0 тыс. руб\* |
| Ожидаемые результаты Программы | Выполнение поставленных целей и задач муниципальной программы, улучшение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы |

\* Объем финансирования подлежит уточнению по мере формирования бюджета.

**1. Характеристика текущего состояния благоустройства Торбеевского городского поселения.**

Городская среда - фундаментальное понятие, выражающее сущность территории и как места сосредоточения больших масс людей, и как функционального образования, играющего важную роль в жизни и развитии общества, в его территориальной организации.

Городская среда - совокупность многочисленных и разнообразных каналов массовых коммуникаций, форм и способов общения людей, их подключения к источникам разнообразной информации. Она выступает как комплекс условий жизни людей, «потребляющих» среду, удовлетворяющих свои потребности, что находится в прямой зависимости от качества среды. Одновременно городская среда является совокупностью условий для творческой деятельности, формирующей новые направления в науке, искусстве, культуре и т. д.

На сегодняшний день на территории Торбеевского городского поселения объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, газоны и цветники, озеленение, освещение, малые архитектурные формы, детские спортивно-игровые площадки, элементы городской мебели на территории дворовых территорий, площадки для отдыха взрослых, хозяйственно-бытовые площадки для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, автомобильные парковки, площадки для выгула домашних животных, места сбора и временного хранения мусора либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Проведенные исследования и анализ состояния территории свидетельствуют о том, что требуются значительные трудовые и финансовые затраты. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования не приводят к должному результату ввиду недостаточного финансирования.

Создание современной (комфортной) среды возможно при соблюдении ряда условий, которые отвечают принципам программно-целевого метода планирования бюджета:

обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Торбеевского городского поселения с учетом приоритетов территориального развития;

комплексное совершенствование системы благоустройства территории в соответствии с требованиями действующих норм, оптимизация систем уборки, озеленения, освещения территорий;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;

адаптация городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов благоустройства;

расширение влияния граждан при принятии решения: создание инструментов участия жителей в городской среде;

создание комфортной и безопасной городской среды.

Разработка программы позволит реализовать ключевые принципы и подходы к развитию комфортной городской среды с учетом приоритетов пространственного развития.

**2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы.**

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Торбеевского городского поселения

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить формирование единого облика Торбеевского городского поселения;

- обеспечение создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории Торбеевского городского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Торбеевского городского поселения, используя социальные сети и Интернет-ресурсы.

Мероприятия муниципальной программы предусматривают комплекс мер финансово-инвестиционного, организационно-правового характера, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения решения вопросов по формированию комфортной городской среды.

Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также использование трудовых ресурсов.

В целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий муниципальной программы, включающих мероприятия по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий и мероприятия по строительству объектов капитального строительства и осуществлении контроля в процессе строительства объектов капитального строительства, администрации Торбеевского городского поселения предоставляются субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия.

Порядок осуществления расходов, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, осуществляется путем:

- предоставления субсидий из республиканского бюджета субъекта Российской Федерации бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Реализация программы предусматривает финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- устройство парковок;

- оборудование детских площадок;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм;

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

При этом субсидия из республиканского бюджета Республики Мордовия может быть направлена на финансирование минимального перечня робот по благоустройству дворовых территорий при условиях:

- принятия собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- трудового участия граждан, при этом объем трудового участия в выполнении работ по благоустройству одной дворовой территории должен быть не менее 5 часов при участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, включает в себя:

- оборудование спортивных площадок;

- озеленение территории;

- устройство приспособлений для сушки белья;

- разработка смет (в том числе проведение экспертизы достоверности сметной стоимости), дизайн-проектов;

- иные виды работ по согласованию с заинтересованными лицами.

При этом субсидия из республиканского бюджета Республики Мордовия может быть направлена на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

при наличии решения собственников помещений в таком многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при наличии решения собственников помещений многоквартирного дома о софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ.

Организационно-правовые мероприятия предполагают:

Своевременное формирование нормативно правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы.

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ предполагают:

проведение работы с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, муниципальной территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте в местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

информирование местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

индивидуальное приглашение участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;

использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения распространения информации среди населения, городских и профессиональных сообществ;

установку интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в приложении 2.

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. Анализ рисков реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации муниципальной программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства на территории Торбеевского городского поселения за оцениваемый период.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Торбеевского городского поселения - 30%, в том числе доля жителей Торбеевского городского поселения в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам развития комфортной среды с использованием цифровых технологий - 60%.

2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу.

3. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу.

4. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 100 %.

Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач муниципальной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.

Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: правовые, финансовые, административные, кадровые, а также риски, связанные с территориальными особенностями.

Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, сокращением или прекращением программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

привлечение внебюджетного финансирования.

К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости, на срыве планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основные условия минимизации этой группы рисков:

формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски вызваны дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целом и в сфере благоустройства территорий в частности.

Вероятность уменьшения названной группы рисков возможна за счет переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

**Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в период с 2025 по 2030 годы**

1. рп Торбеево, ул. Мичурина, д.33
2. рп Торбеево, ул. Мичурина, д.36
3. рп Торбеево, ул. Мичурина, д.41
4. рп Торбеево, ул. Мичурина, д. 43

5. рп Торбеево, ул. Спортивная, д.12а,13

6. рп Торбеево, ул. Ленина, д.10

7. рп Торбеево, ул. Мира д.2

8. рп Торбеево, ул. Павлова, д.36

9. рп Торбеево, ул. Железнодорожная, д.18,19

10. рп Торбеево, ул. Акиняева, д.69

11. рп Торбеево, ул. мкр 3-й, д.1,2,3

12. рп Торбеево, ул. Б.Хмельницкого д.5

13. рп Торбеево, ул. мкр 3-й, д.5,6,7

14. рп Торбеево, ул.. мкр 3-й, д.20

15. рп Торбеево, ул.. мкр 3-й, д.21

16. рп Торбеево, ул.. мкр 3-й, д.22

17. рп Торбеево, ул.. мкр 3-й, д. 23

18. рп Торбеево, ул. мкр 2-й, д.15

19. рп Торбеево, ул. мкр 3-й, д. 10.

20. рп Торбеево, ул. мкр 3-й, д.8

**Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в период с 2025 по 2030 годы**

1 Площадь победы по ул. Студенческая.

2. Сквер в 3-ем Мкр.

3. Сквер во 2–ом Мкр.

4.Общественное пространство по ул. Ленина.

5.Парк по ул. К.Маркса д.7Д

6.Сквер по ул. Спортивная.

7. Сквер по ул. Сельхозтехника.

# Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес** | **Площадь, м²** |
| **2025год** | | |
| Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы | | |
| **2026год** | | |
| Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы | | |
| **2027 год** | | |
| Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы | | |
| **2028 год** | | |
| Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы | | |
| **2029 год** | | |
| Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы | | |
| **2030** | | |
| Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы | | |

# Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование территории, адрес территории** | **Площадь, м²** |
| **2025 год** | | |
| 1 | Детская площадка по ул. 3ий микрорайон, ориентир д.№8 | 408,9 |
| **2026 год** | | |
| Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы | | |
| **2027 год** | | |
| Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы | | |
| **2028 год** | | |
| Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы | | |
| **2029 год** | | |
| Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы | | |
| **2030 год** | | |
| Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы | | |

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта недвижимого имущества и земельного участка | Адрес объекта недвижимого имущества и земельного участка |
| 1 | ---- | ----- |

# Приложение № 1

# к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

# на территории Торбеевского городского поселения

# Торбеевского муниципального района Республики Мордовия

# на 2025-2030 годы»

# Целевые индикаторы муниципальной программы

# «Формирование современной городской среды

# на территории Торбеевского городского поселения

# Торбеевского муниципального района Республики Мордовия

# на 2025-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование индикатора | единица измерения | | Значение индикатора | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия" на 2025 - 2030 годы | | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Торбеевского городского поселения | проценты | | 35% | 36 | 38% | 39% | 41% | 425% |
|  | в том числе доля жителей Торбеевского городского поселения в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам развития комфортной среды с использованием цифровых технологий |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2026 годы» | единицы | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2026 годы» | единицы | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц | проценты | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

\* Значения показателей будут уточнены после актуализации муниципальной программы.

# Приложение № 2

# к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

# на территории Торбеевского городского поселения

# Торбеевского муниципального района Республики Мордовия

# на 2025-2030 годы»

# Перечень основных мероприятий муниципальной программы

# «Формирование современной городской среды

# на территории Торбеевского городского поселения

# Торбеевского муниципального района Республики Мордовия

# на 2025-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с показателями подпрограммы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Благоустройство дворовых территорий | | | | | |
| 1. Проведение общественного обсуждения проектов муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений, конкретных мероприятий программы, в том числе с использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн портал для голосования [vmestedelaem.ru](http://mobileonline.garant.ru/document?id=8816657&sub=958), официальный сайт администрации, социальные сети). | Администрация Торбеевского городского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель № 1,2,4 |
| 2. Организация учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу | Администрация Торбеевского городского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель №1,2,4 |
| 3. Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий до 1 апреля года реализации мероприятий, с условием обязательного установления минимального 5-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, за исключением:  - случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;  - случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;  - случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии). | Администрация Торбеевского городского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель №1,2,4 |
| 4. Синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми на территории Торбеевского городского поселения федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов. | Администрация Торбеевского городского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель №1,2,4 |
| 5. Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в том числе изготовление всей необходимой градостроительной документации | Администрация Торбеевского городского поселения совместно с собственниками жилых помещений многоквартирных домов | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель 1,2,4 |
| 6. Размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории Торбеевского городского поселения | Администрация Торбеевского городского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель №1,2,4 |
| 7. Реализация мероприятий по увеличению доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Торбеевского городского поселения, в том числе доли жителей Торбеевского городского поселения \_в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам развития комфортной среды с использованием цифровых технологий | Администрация Торбеевского городского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель №1,2,4 |
| 8. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе с участием заинтересованных лиц | Администрация Торбеевского городского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц | Показатель №1,2,4 |
| 9. Организация мероприятий по привлечению добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы | Администрация Торбеевского городского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц. Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель №1,2,4 |
| 10. Исключение из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Торбеевского городского поселения при условии одобрения такого решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией в Порядке, установленном такой комиссией. | Администрация Торбеевского городского поселения | По мере необходимости | По мере необходимости | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель №1,2,4 |
| 11. Исключение из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из Перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. | Администрация Торбеевского городского поселения | По мере необходимости | По мере необходимости | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель №1,2,4 |
| **2. Благоустройство общественных территорий** | | | | | |
| 1. Проведение общественного обсуждения проектов муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений, конкретных мероприятий программы, в том числе с использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн портал для голосования ([vmestedelaem.ru](http://mobileonline.garant.ru/document?id=8816657&sub=958), официального сайта администрации, социальные сети) и ежегодная актуализация программы. | Администрация Торбеевского городского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель №1,2,3 |
| 2. Организация учета предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий в программу. | Администрация Торбеевского городского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель №1,2,3 |
| 2.1. Организация учета предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий в программу, путем проведения голосования по отбору общественных территорий в электронной форме в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | Администрация Торбеевского городского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель №1,2,3 |
| 3. Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий до 1 апреля года реализации мероприятий, с условием обязательного установления минимального 5-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:  - случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;  - случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;  - случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии). | Администрация Торбеевского городского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель №1,2,3 |
| 4. Синхронизация выполнения работ по благоустройству общественных территорий в рамках муниципальной программы с реализуемыми на территории Торбеевского городского поселения федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов. | Администрация Торбеевского городского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель №1,2,3 |
| 5. Размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации муниципальной программы на территории Торбеевского городского поселения | Администрация Торбеевского городского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель №1,2,3 |
| 6. Реализация мероприятий по увеличению доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Торбеевского городского поселения, в том числе доли жителей Торбеевского городского поселения \_в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий | Администрация Торбеевского городского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной городской среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель №1,2,3 |
| 7. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе с участием заинтересованных лиц | Администрация Торбеевского городского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Увеличение доли общественных территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц | Показатель №1,2,3 |
| 8. Исключение из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Торбеевского городского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. | Администрация Торбеевского городского поселения | По мере необходимости | По мере необходимости | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель №1,2,3 |
| 9. Организация мероприятий по привлечению добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы | Администрация Торбеевского городского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Увеличение доли общественных территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц. Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель №1,2,3 |
|  |  |  |  |  |  |
| **3. Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения** | | | | | |
| 1. Достижение согласия между администрацией Торбеевского городского поселения и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателей в собственности (пользовании) которых находятся объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки о их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства Торбеевского городского поселения не позднее последнего года реализации муниципальной программы за счет средств указанных лиц | Администрация Торбеевского городского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Улучшение комфортности проживания граждан и формирование единого облика благоустройства территории Торбеевского городского поселения | Показатель №1,2 |
| 2. Организация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения совместно с их собственниками и достижение согласия между администрацией и собственниками вышеуказанных объектов об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства Торбеевского городского поселения не позднее последнего года реализации муниципальной программы за счет средств собственников индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Администрация Торбеевского городского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Улучшение комфортности проживания граждан и формирование единого облика благоустройства территории Торбеевского городского поселения | Показатель №1,2 |

# Приложение № 3

# к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

# на территории Торбеевского городского поселения

# Торбеевского муниципального района Республики Мордовия

# на 2025-2030 годы»

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

# на территории Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия

# на 2025-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Благоустройство дворовых территорий | Администрация Торбеевского городского поселения | Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего: | | | | | | | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий | Администрация Торбеевского городского поселения | Республиканский бюджет |  |  |  |  | 5409,40090 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 1110,30759 |  |  |  |  |  |
| Всего: | | | | | | | 6519,70849 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Главный редактор:**  **Глава Администрации Торбеевского городского поселения**  **Торбеевского муниципального района РМ Балашов А.Н.** | **Учредители:**  **Администрация Торбеевского городского поселения**  **Торбеевского муниципального района РМ** | **НАШ АДРЕС:**  **431030, Республика Мордовия, Торбеевский район, рпТорбеево,**  **ул Карла Маркса строение 7б помещение 2**  **Телефон: 2-01-00** |