АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОРБЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06»  декабря 2023 г.                                                                                   № 408

рп Торбеево

О  внесении изменений в  концессионное соглашение

- В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005        № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Решением Совета депутатов от 13.10.2021г. № 5 «О порядке принятия решений о заключении концессионных соглашений на территории Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия и порядке формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»,  руководствуясь пп 17 п. 8 ст. 33 Устава Торбеевского городского поселения, администрация Торбеевского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в концессионное соглашение в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия от 21 октября 2022 г., заключив дополнительное соглашение № 1   согласно приложения.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Торбеевский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия: https://torbeevskoe-r13.gosweb.gosuslugi.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава администрации Торбеевского городского поселения | А.Н. Балашов |
| --- | --- |

Приложение

к Постановлению администрации

Торбеевского городского поселения

Торбеевского муниципального района

Республики Мордовия

от «06»  декабря  2023 года № 408

Дополнительное соглашение №1

к Концессионному соглашению в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся собственности Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия от 21 октября 2022г.

рп Торбеево                                                                                  «__» _________________ 2023 г.

Торбеевского муниципального района

Администрация Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия, в лице Главы администрации Торбеевского городского поселения Балашова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», и Индивидуальный предприниматель Лузгин Алексей Геннадьевич, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в дальнейшем «Концессионер», при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», и Республика Мордовия, в лице Главы Республики Мордовия Здунова Артёма Алексеевича, действующего на основании Конституции Республики Мордовия, принятой Конституционным Собранием Республики Мордовия, от 21.09.1995 (редакция от 28.04.2023), именуемая в дальнейшем «Субъект»,

в соответствии с постановлением Администрации Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия от ___.___.2023 г. № ____

Руководствуясь главой 16 концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия 
от 21 октября 2022 года (далее – «Концессионное соглашение»), в соответствии п.2 пп. г Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения, заключили настоящее дополнительное соглашение к Концессионному соглашению (далее – «Дополнительное соглашение») о нижеследующем:

- Пункт 8.4 Концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся собственности Торбеевского муниципального района Республики Мордовия от 21 октября 2022г изложить в следующей редакции:

«8.4 Концессионер предоставляет в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Соглашению — безотзывную банковскую гарантию. Безотзывная банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать утвержденным Правительством Российской Федерации требованиям к таким гарантиям. Величина безотзывной банковской гарантии составляет 0,5 % от общего размера обязательств Концессионера по его расходам на реконструкцию объекта концессионного соглашения.».

- Приложение №4 к Концессионному соглашению в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся собственности Торбеевского муниципального района Республики Мордовия от 21 октября 2022г.  изложить в следующей редакции:

«Приложение №4

к Концессионному соглашению

в отношении объектов холодного водоснабжения и  водоотведения,  находящихся

в собственности Торбеевского городского поселения
                                                                                                                                      Торбеевского муниципального района Республики Мордовия

от «21» октября 2022 г.

ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР РАСХОДОВ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее задание сформировано на основании схем водоснабжения и водоотведения городского поселения  Торбеево Торбеевского муниципального района Республики Мордовия с целью обеспечения бесперебойного, надежного и безопасного водоснабжения и водоотведения потребителей муниципального образования — Торбеевский муниципальный район Республики Мордовия.

Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции объекта соглашения, объем инвестиций, привлекаемых концессионером в целях создания и реконструкции объекта соглашения»

Основные мероприятия по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения и объем инвестиций

| № п/п |  | Виды работ по реконструкции объекта концессионного соглашения | Характеристика |  | Год ввода в эксплуатацию | Затраты на производство работ, рублей в ценах, соответствующих 2022 году |  | Достигаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция водяных колодцев 25 шт | Восстановление эксплуатационного состояния водопроводной сети |  | 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 | 135,584 тыс. руб. 135,584 тыс. руб. 203,375 тыс. руб. 67,792 тыс. руб. 203,375 тыс. руб. 135,584 тыс. руб. 271,167 тыс. руб. 271,167 тыс. руб. 271,167 тыс. руб. |  | энергосбережение и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |
| 2 |  | Реконструкция участка водопроводной сети в Торбеевском городском поселении Торбеевского района (по ул. Мичурина, протяженностью 0,760 км, диаметром 63 мм) | Восстановление эксплуатационного состояния водопроводной сети |  | 2024 | 865,86 тыс. руб. |  | энергосбережение и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |
| 3 |  | Реконструкция участка водопроводной сети в Торбеевском городском поселении Торбеевского района (по ул. Девятаева, протяженностью 0,300 км, диаметром 63 мм) | Восстановление эксплуатационного состояния водопроводной сети |  | 2026 | 378,63 тыс. руб. |  | энергосбережение и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |
| 4 |  | Реконструкция участка водопроводной в Торбеевском городском поселении Торбеевского района (по ул. Сельхозтехника, протяженностью 0,300 км, диаметром 63 мм) | Восстановление эксплуатационного состояния водопроводной сети |  | 2028 | 287,5 тыс. руб. |  | энергосбережение и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 3226,78 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство канализационной сети в Торбеевском городском поселении (по ул. Юбилейная 50м, диаметром 250 мм) | Восстановление эксплуатационного состояния |  | 2027 | 140,62 тыс. руб. |  | энергосбережение и повышению энергетической эффективности |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 140,62 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  | 3367,4 тыс. руб. |  |  |  |  |
| «Концедент» Глава администрации Торбеевского городского поселения ________________А.Н. Балашов м.п. "__" ___________ 2023 г. |  |  |  | «Концессионер» Индивидуальный предприниматель __________________А.Г. Лузгин м.п. "__" ___________ 2023 г. |  |  | «Субъект Российской Федерации» Глава Республики Мордовия ____________А.А. Здунов м.п."__" _________2023 г.». |  |  |  |

- Приложение №5 к Концессионному соглашению в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся собственности Торбеевского муниципального района Республики Мордовия от 21 октября 2022г.изложить в следующей редакции:

«Приложение №5

к Концессионному соглашению

в отношении объектов холодного водоснабжения  и водоотведения, находящихся в собственности Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия

от «21» октября 2022 г.

ЗНАЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, СОГЛАСОВАННЫЕ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ РЕГУЛИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЦЕН (ТАРИФОВ).

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения.

| № п/п | Показатели |  | Ед. изм. |  |  | Предельные максимальные значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Базовый уровень операционных расходов |  | тыс.руб. |  |  | 6239,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нормативный уровень прибыли |  | % |  |  | 0 |  |  | 1,29 |  | 9,19 |  | 1,81 | 3,82 |  | 1,68 | 3,37 |  | 2,08 | 2,01 | 1,93 | 0,00 |
| 3. | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Потери воды на каждый год действия концессионного соглашения с учетом ежегодных темпов снижения объема потерь |  | % |  | 17,21 |  |  | 16,70 |  |  | 16,70 | 16,70 |  |  | 16,70 | 16,70 | 16,70 |  | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 |
| 3.2 | Удельный расход эл.энергии на единицу полезного отпуска воды |  | кВт*ч/мЗ |  | 1,38 |  |  | 1,38 |  |  | 1,38 | 1,38 |  |  | 1,38 | 1,38 | 1,38 |  | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 4. | Метод регулирования тарифов |  |  |  | метод индексации |  |  | метод индексации |  |  | метод индексации | метод индексации |  |  | метод индексации | метод индексации | метод индексации |  | метод индексации | метод индексации | метод индексации | метод индексации |
| Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № /п |  | Показатели |  | Ед. изм. |  |  | Предельные максимальные значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1. |  | Базовый уровень операционных расходов |  | тыс. руб. |  |  | 5335,04 |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 2. |  | Нормативный уровень прибыли |  | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2,04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |  | кВт*ч/мЗ |  |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 | 0,29 |  | 0,29 | 0,29 |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 4. |  | Метод регулирования тарифов |  |  |  |  | метод индексации |  | метод индексации |  | метод индексации |  | метод индексации | метод индексации |  | метод индексации | метод индексации |  | метод индексации | метод индексации | метод индексации | метод индексации |
| «Концедент» Глава администрации Торбеевского городского поселения ________А.Н. Балашов м.п. "__" __________2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Концессионер» Индивидуальный предприниматель ___________А.Г. Лузгин м.п. "__" ___________ 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  | «Субъект Российской Федерации» Глава Республики Мордовия ____________А.А. Здунов м.п. "__" ___________ 2023 г.». |  |  |  |  |

- Приложение №7 к Концессионному соглашению  в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Торбеевского муниципального района Республики Мордовия от 21 октября 2022г.  изложить в следующей редакции:

«Приложение № 7

к Концессионному соглашению

в отношении объектов холодного водоснабжения и  водоотведения,

находящихся в собственности Торбеевского

городского поселения
                                                                                                                                                   Торбеевского муниципального района Республики Мордовия

от «21» октября 2022 г.

Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения

| Год действия соглашения | Необходимая валовая выручка в сферах холодного водоснабжения и водоотведения (без НДС) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2023 год |  |
| 2024 год |  |
| 2025 год |  |
| 2026 год |  |
| 2027 год |  |
| 2028 год |  |
| 2029 год |  |
| 2030 год |  |
| 2031 год |  |
| 2032 год |  |

- необходимая валовая выручка на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, тыс. руб.;

- скорректированная величина операционных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая исходя из актуальных значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, , тыс. руб.;

- скорректированная величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

- скорректированная величина нормативной прибыли на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

- скорректированная величина амортизации на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

- скорректированная величина расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

Иi-2 - величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, тыс. руб.;

ЦП i-2 - степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, определенная при корректировке тарифа на каждый год долгосрочного периода регулирования, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

| «Концедент» Глава администрации Торбеевского городского поселения ________А.Н. Балашов м.п. "__" __________2023 г. | «Концессионер» Индивидуальный предприниматель ______________________А.Г. Лузгин м.п. "__" ___________ 2023 г. | «Субъект Российской Федерации» Глава Республики Мордовия ______________ А.А. Здунов м.п. "__" ___________ 2023 г.». |
| --- | --- | --- |

- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, тыс. руб.

5. Все термины и определения, приведенные в настоящем Дополнительном соглашении с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Концессионном соглашении, если не оговорено иное.

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Концессионного соглашения.

7. Условия Концессионного соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на русском языке в 3-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для Концедента, Концессионера и Субъекта.

9. Адреса и реквизиты Сторон:

| Администрация Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия Адрес местонахождения: 431030, Республика Мордовия, Торбеевский район, рп Торбеево, ул. К.Маркса, стр.7Б, помещ.2 ИНН: 1321114298 / КПП: 132101001, ОГРН: 1021300660567, Банковские реквизиты: Единый казначейский счет: 40102810345370000076 Казначейский счет: 03231643896541510900, л/с 03093018720 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Мордовия г. Саранск, БИК: 018952501 | Индивидуальный предприниматель Юридический адрес: 431030, Республика Мордовия, Торбеевский район, рп Торбеево, ул. Молодежная, д. 9-3 Фактический адрес: 431030, Республика Мордовия, Торбеевский район, рп Торбеево, ул. Мичурина. ИНН: 132102059834, ОГРНИП: 315130800000479, Банковские реквизиты: Расчетный счет: 40802810439000014774 Корреспондентский счет: 30101810100000000615 Банк: Мордовское отделение № 8589 ПАО СБЕРБАНК БИК 048952615 | «Субъект Российской Федерации» Адрес местонахождения: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 35 ИНН 1300050357/ КПП 132601001, ОГРН 1021300983076 Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: УФК по Республике Мордовия (Администрация Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия л/счет 03092001661) Кор.счет: 40102810345370000076 Расчетный счет: 03221643890000000900 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ БИК: 018952501 |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации Торбеевского городского поселения ___________А.Н. Балашов м.п. «__» ___________ 2023 г. | Индивидуальный предприниматель ______________А.Г.Лузгин м.п. «__» ___________ 2023 г. | Глава Республики Мордовия ____________А.А. Здунов м.п. «__» _________2023 г. |